| Zápis z on-line jednání výboru Kutrovická 1722 (KU) | Ze dne 02.11.2017 |
| --- | --- |
| Přítomni |  |
| Výbor KU | Zdeněk Pechal (Pe) Lucie Girsová (Gi) Martin Civín (Ci) Tomáš Mach (Yvex) |

| Bod | Co | Kdo | Do kdy | Stav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Závady v domě / reklamace Od 13.11. proběhne oprava garáže | Ci | KT 46 |  |  |
| 1a. | Zátopová zkouška GL ji provedl bez naší přítomnosti!!! Napsat dopis na GL, že s tímto postupem nesouhlasíme a žádáme ji zopakovat, za přítomnosti odb. dozoru z naší strany | Gi | asap | Hotovo, ale nesouhlasíme s tím, že byla provedena bez nás. Napsat GL |  |
| 1b. | Urgovat právníka ohl. vyjádření na postup s dalšími reklamacemi | Gi | asap | Vyřízeno. Řekl, že během oprav do procesu „nemá smysl zasahovatů. Až potom vznést zase námitky, nepřevzít…. |  |
| 1c. | Připravit další dopis s novými reklamacemi ve spolupráci s právníkem | Gi | asap | Návrh: Martin sumarizovat, co již bylo „opraveno“ a co je ještě otevřené |  |
| 2. | Zeleň Nabídky upravit, získat ještě další, jako protinávrh | Yvex | asap | Otevřené. Dotáhnout do konce, abychom mohli zaslat GL |  |
| 2a. | Nabídku na zeleň v rámci našich úprav odsouhlasit na Shromáždění | KU | 23.11. |  |  |
| 2b. | Nabídku na zeleň pro GL v rámci dohody – připravit ve spolupráci s právníkem a zaslat GL | Gi | asap | Viz body 1-2a |  |
| 3. | SIM-karta (kvůli zadávání čísel do GSM brány) - Martin Civín - dořešit technické věci (možnost přístupu přes internetovou samoobsluhu, apod.) - Zdenek, Lucie - následně jít na T-mobile podepsat smlouvu | Yvex | 07.12. | Stav? |  |
| 3a. | Zjistit možnosti pořízení kabelu, jaký typ, apod. a koupit ho, abychom změny mohli provádět sami | Ci | 07.12. | Stav? |  |
| 4. | Vjezdová brána Někdy blbne, někdy ne……Kontaktovat p. Thienela. | Ci | asap | Stav? |  |
| 5. | Fixace cen plynu Poslaná přihláška a PM do skautské energie. Čekáme na další kroky | Gi | asap – stav? | Vyřízeno. Od 12/2017 nové, o něco výhodnější ceny |  |
| 6. | Úprava rychlosti internetu / symetrie Zástupce současného poskytovatele sdělil, že by měl zájem využít náš dům jako "vykrývací stanici" pro pokrytí okolí a zřejmě by byl ochoten za to platit nájem. P. Pechal zkusí po dohodě s p. Machem vyjednat cenu ve výši 25.000,- Kč. Co s případným příjmem se projedná na Shromáždění SVJ (naplánováno na listopad 2017) | Pechal/ Yvex | 23.11. – odsouhlasit na Shromáždění | Odsouhlaseno Otevřené jsou další kroky směrem k Sys-Data = Zdenek Stav? |  |
| 7. | Jističe Zkontrolovat jističe a nouzová světla. Během 2 měsíců vypadly. Nevíme proč??? | Yvex | 07.12. | Stav? |  |
| 8. | Shromáždění SVJ - Účetní závěrka, cash flow, zpráva o činnosti správce - Rozeslat pozvánky a PM (zašle Gi) | Yvex | asap / nejp. 09.11. |  |  |
| 8a. | Shromáždění SVJ Vypracovat konečné verze pozvánek a poslat Yvexu. Vypracovat zprávu o činnosti výboru SVJ, všechny podklady dát na web | Gi / Pe | asap |  |  |

| 9. | Smlouva se Sys-Data o umístění – fakturace - SVJ bude hrazeno na jeho výzvu či fakturu, částka za spotřebované elektrické energie dle aktuální spotřeby měřená podružným měřičem, úhrada bude probíhat na základě výzvy pronajímatele nebo faktury na jeho uvedený účet. Naměřená spotřeba odpovídá částce 1200 Kč ročně při tarifikaci v době podpisu. Částka odpovídá odhadnuté spotřebě dle příkonu Hovořila jsem s pí. Christianovou. Dotaz – máme tam podružný měřič? Pokud ne, tak doporučuje na konci roku s DUZP 2017 vystavit fakturu ve výši těch 1.200,- Kč, se splatností třeba do konce 01/2018, ale aby ty peníze šly ještě jako plus do roku 2017. | Gi | 12/2017 ohlídat | Já zítra připomenu pí. Christianové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Pokuty – neplatiči Dle stanov začít od nového roku s vybíráním pokut za nevčasné úhrady záloh. | Yvex | průběžně |  |

Termín dalších schůzky výboru: 07.12.2017

Vypracovala: Girsová, 08.11.2017